# Projekt-Proposal: KI-basierter All-in-One Workspace für EOWE

Dokumentenart: Erstes Projektplan-Proposal

Fokus: Modulbeschreibung, Strategie und Technologie

## 1. Executive Summary & Vision

Die EOWE steht vor der Herausforderung, ihre wachsende Anzahl an Schwimm-Events, Teilnehmern und Partnern mit einer Infrastruktur zu managen, die bisher aus manuellen Prozessen und rudimentären SharePoint-Ablagen besteht. Um das zukünftige Wachstum zu sichern und die Gesellschafter administrativ zu entlasten, ist die Entwicklung eines maßgeschneiderten, KI-basierten "Mini-ERP" (Enterprise Resource Planning) Systems erforderlich.

Dieses Proposal skizziert den Aufbau einer zentralen All-in-One-Plattform, die sämtliche eventabhängigen und eventunabhängigen Geschäftsfälle nahtlos digitalisiert, automatisiert und durch künstliche Intelligenz intelligent unterstützt.

## 2. Strategischer Ansatz: Warum wählen wir diesen Weg?

Anstatt eine Vielzahl isolierter Standard-Softwarelösungen (Insellösungen) zu kombinieren, schlagen wir den Aufbau eines integrierten Workspaces vor. Diese Entscheidung basiert auf folgenden strategischen Säulen:

- Single Source of Truth (Zentrale Datenwahrheit): Durch die Abschaffung redundanter Excel-Listen und verteilter Dateiablagen greifen alle Module auf dieselbe, stets aktuelle Datenbank zu. Teilnehmerdaten, Zahlungen und Event-Logistik sind synchronisiert.

- Prozess-Automatisierung durch KI: Wiederkehrende manuelle Aufgaben  wie die Zuordnung von Zahlungen, das Auslesen von Sponsorenverträgen oder die Beantwortung von Standard-Teilnehmeranfragen  werden durch Machine Learning und Natural Language Processing (NLP) signifikant reduziert.

- Nahtlose Skalierbarkeit: Wenn neue Event-Serien (wie der Full-Moon-Cup) oder Fremd-Events hinzukommen, kann das System diese ohne administrativen Mehraufwand als neue Instanzen im selben System abbilden.

- Schnittstellen-Fokus (API-First): Das System zwingt EOWE nicht, etablierte Nischenlösungen aufzugeben. Stattdessen integriert es bewährte Tools wie "Tiger Timing" und "RaceResult" bidirektional, um die Daten im ERP zu zentralisieren.

## 4. Detaillierte Modulbeschreibung

Das System wird modular aufgebaut. Dies ermöglicht iterative Veröffentlichungen der wichtigsten Funktionen, sodass das Team frühzeitig mit dem System arbeiten kann.

### Modul 1: Event- und Teilnehmermanagement

Das operative Herzstück. Hier laufen die Planung und Ausführung der Schwimm-Events zusammen.

- Wettkampf- & Serien-Management: Anlage von Rennen, Distanzen und Schwimm-Serien (z.B. Alpen Open Water Cup).

- Schnittstellen-Integration: Direkte API-Anbindung an "Tiger Timing" (Meldewesen) und "RaceResult" (Abrechnung/Ranglisten), um Datenbrüche zu vermeiden.

- Zusatz-Events: Eigene Verwaltungsbereiche für Fremd-Events und ganzheitliche Schwimm-Camps (inkl. Hotel- und Trainings-Management).

- Technologie-Highlight: Ein intelligentes Dashboard aggregiert die Anmeldezahlen aus externen Systemen in Echtzeit, sodass die Geschäftsführung jederzeit Kapazitäten überwachen kann.

### Modul 2: Vertrags- und Finanzwesen

Zentralisierung der kaufmännischen Prozesse zur Entlastung der Administration.

- Digitale Vertragsverwaltung: Automatisierte Erstellung und rechtssichere Ablage von Teilnehmerverträgen (Haftung, Ausfallklauseln).

- Ticketing & Abrechnung: Verwaltung von "All-Event-Tickets" mit automatisiertem Rabatt-Handling.

- Buchhaltung & Banking: DATEV-Exportfunktion für den Steuerberater und Qonto-API-Anbindung für den Echtzeit-Abgleich von Zahlungseingängen.

- Technologie-Highlight: KI-gestütztes Matching. Die Software erkennt Bankeingänge über die Qonto-Schnittstelle und gleicht diese automatisch über intelligente Algorithmen mit offenen Teilnehmergebühren ab.

### Modul 3: E-Commerce, Logistik & Administration

Verwaltung von Material und Nebenumsätzen.

- Online- & Vor-Ort-Shop: Verwaltung von 50-100 Merchandising- und Swim-Gear-Artikeln inklusive Retourenmanagement und Vor-Ort-Verkaufserfassung.

- Inventar- & Ressourcenplanung: Tracking von Organisationsmaterialien (Bojen, Restubes), Lagerflächen und Fuhrpark (Transporter/Geschäftsführerwagen).

- Technologie-Highlight: Cloud-basiertes Bestandsmanagement, das bei Unterschreitung von Mindestmengen (z.B. bei Event-Merchandise) automatisch Bestellvorschläge generiert.

### Modul 4: Marketing & Social Media

Planung und Erfolgsmessung kommunikativer Maßnahmen.

- Kampagnenplanung: Budgetierung und Planung von Event-Marketing (z.B. Plakate) und Zusatzleistungen (Parties, Meet&Greets).

- Asset-Verwaltung: Bereitstellung einer Schnittstelle für die Agentur "Grid Sports", um Content-Freigaben für Instagram zentral abzuwickeln.

### Modul 5: Partner-, Sponsoring- und Dienstleisterverwaltung

Ein CRM (Customer Relationship Management) spezifisch für das Stakeholder-Ökosystem der EOWE.

- Sponsoring-Management: Erfassung von monetären und Sachleistungen (z.B. Hotelübernachtungen, Getränke).

- Dienstleister-Koordination: Planung und Kostenüberwachung für essenzielle Partner wie die Wasserwacht.

- Technologie-Highlight: Automatisiertes Alert-System, das rechtzeitig vor Vertragsablauf oder bei noch ausstehenden Sponsoring-Zahlungen warnt.

### Modul 6: Zukünftige Ausbaustufe (Abo-Modell)

Die Architektur wird von Tag 1 an darauf vorbereitet, zukünftige Geschäftsmodelle ohne Systemumbau aufzunehmen.

- Leistungspakete: Vorbereitung für den Verkauf von digitalen und physischen Leistungen (Trainingsvideos, personalisiertes Gear).

- Subscription Management: Integration wiederkehrender Zahlungsabwicklungen, flexibel kombinierbar mit dem All-Event-Ticket.

Dieses Dokument dient als strategische Diskussionsgrundlage. Im nächsten Schritt können die Prozesse detailliert auf User-Stories heruntergebrochen werden.